UVTOSaUVV-03596/36-LO-2024

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

verejná súťaž

podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Schvaľuje :

pplk. Mgr. Norbert Kuruc,

poverený riaditeľ v zast. pplk. Mgr. Ján Ondrejička, zástupca riaditeľa pre služobné veci I

##### Leopoldov, júl 2024

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov |  |
| --- | --- |
| Základná finančná kontrola podľa zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov |  |
| Vyjadrenie zamestnanca: | Vyjadrenie vedúceho zamestnanca: |
| Súlad finančnej operácie alebo jej časti s: rozpočtom. Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať. | Súlad finančnej operácie alebo jej časti s: osobitným predpisom. Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať. |
| Meno a priezvisko zamestnanca : | Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: |
| Dátum, podpis: | Dátum, podpis: |

| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov |  |
| --- | --- |
| Základná finančná kontrola podľa zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov |  |
| Vyjadrenie zamestnanca: | Vyjadrenie vedúceho zamestnanca: |
| Súlad finančnej operácie alebo jej časti s: osobitným predpisom. Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať. | Súlad finančnej operácie alebo jej časti s: osobitným predpisom. Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať. |
| Meno a priezvisko zamestnanca : | Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: |
| Dátum, podpis: | Dátum, podpis: |

| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov |  |
| --- | --- |
| Základná finančná kontrola podľa zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov |  |
| Vyjadrenie zamestnanca: | Vyjadrenie vedúceho zamestnanca: |
| Súlad finančnej operácie alebo jej časti s: osobitným predpisom. Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať. | Súlad finančnej operácie alebo jej časti s: osobitným predpisom. Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať. |
| Meno a priezvisko zamestnanca : | Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: |
| Dátum, podpis: | Dátum, podpis: |

##### OBSAH  SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV

A.1   Pokyny pre uchádzačov

Časť I. Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

- Postup zadávania zákazky

- Predmet zákazky

- Rozdelenie predmetu zákazky

- Variantné riešenie

- Miesto a termín dodania predmetu zákazky

- Zdroj finančných prostriedkov

- Druh zákazky

###### Lehota viazanosti ponuky

Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie

###### Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Časť III. Príprava ponuky

- Vyhotovenie ponuky

- Jazyk ponuky

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

- Zábezpeka ponuky

###### Subdodávatelia a tretie osoby

###### Obsah ponuky

- Náklady na ponuku

Časť IV. Predkladanie ponuky

- Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

- Predloženie ponuky

- Miesto a lehota na predkladanie ponuky

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

- Otváranie ponúk

- Spôsob vyhodnocovania ponúk

###### Vysvetľovanie ponúk

- Oprava chýb

- Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

- Celkové vyhodnotenie ponúk

Časť VI. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

- Opravné prostriedky

Časť VII. Prijatie ponuky

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Uzavretie zmluvy

A.2   Podmienky účasti uchádzačov

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti

A.3   Požiadavky na predmet zákazky

A.4   Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

B.1   Spôsob určenia ceny

B.2   Opis predmetu zákazky

B.3   Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

Prílohy:  10

A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.

##### Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:   	Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon   väzby

Adresa sídla:      	Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov

Adresa korešpondenčná:	Gucmanova 670/19,priečinok 7, 920 41 Leopoldov

Krajina:       	Slovenská republika

IČO:     	00738271

Internetová adresa (URL):  	www.zvjs.sk

Kontaktná osoba:    	  Mgr. Monika Drgoňová

Telefón:      	+421 33 2831803

Fax:           	+421 33 2831900

E-mail:     	monika.drgonova@zvjs.sk

- Postup zadávania zákazky

2.1	Verejná súťaž podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní.

2.2	Záujemcovi, ktorý získal súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa je odporúčané, aby priebežne sledoval predmetnú zákazku v profile verejného obstarávateľa a to až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uvedené je dôležité z dôvodu následného sprostredkovania ďalších informácií v prípade, že v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní bude použitý inštitút na vysvetlenie súťažných podkladov, kde všetky prípadné ďalšie informácie budú zverejňované.

2.3 	Záujemca, ktorý nebude postupovať v súlade s pokynmi uvedenými v bode 2.2 sa vystaví riziku, že verejnému obstarávateľovi predloží nevyhovujúcu ponuku, ktorá z dôvodu nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky bude následne z procesu verejného obstarávania vylúčená.

- Predmet zákazky

  - Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS

  - Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 45216113-9 Stavebné práce na budovách väzníc, 45214500-5 Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie

  - Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky, príp. výkaz  výmer – podklad pre ocenenie (príloha č. 8) a projektová dokumentácia (príloha 
č. 9).

  - Predpokladaná hodnota zákazky: 12 275 505,89 EUR bez DPH

- Rozdelenie predmetu zákazky

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

- Variantné riešenie

  - Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

  - Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

- Miesto a termín dodania predmetu zákazky

  - Miesto dodania predmetu zákazky: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov.

  - Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy / dodanie predmetu zákazky:  27 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska (realizácia diela).

- Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu.

- Druh zákazky

  - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu.

  - Typ zmluvy:  zmluva o dielo

  - Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis predmetu zákazky.

- Lehota viazanosti ponuky

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do  31.12.2024.

  - V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o námietkach bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, v prípade potreby sa oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

Časť II.

##### Dorozumievanie a vysvetľovanie

- Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi

  - Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania Úradu vlády Slovenskej republiky, dostupného na adrese Elektronická platforma – Informačný systém verejnej správy (isepvo.sk) (ďalej len „systém IS EVO“).

  - Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách a vo videonávodoch pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu ePVO na adrese Elektronická platforma – Informačný systém verejnej správy (isepvo.sk) v položkách menu „Príručky“ a „Videonávody“. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 209 25 100.

  - Súťažné podklady, vrátane ich doplnení a vysvetlení, sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na adrese:

Zákazka - UVSR Portál (isepvo.sk)

Záujemcovi, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní, odporúčame, aby priebežne sledoval predmetnú zákazku v profile verejného obstarávateľa, vedenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, resp. na vyššie uvedenej URL adrese z dôvodu prípadných vysvetlení, resp. doplnení súťažných podkladov.

  - Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.

  - Elektronická komunikácia je povinná vo všetkých postupoch v rámci zadávania zákazky s výnimkou nasledovných prípadov:

10.5.1 predloženie vzorky (ak sa vyžaduje) podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní; vzorku je potrebné predložiť prostredníctvom pošty alebo iného doručovacieho podniku, prípadne osobne v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa, ak nie je ďalej uvedené inak.

10.5.2 	komunikácia v súvislosti s uzatváraním a plnením zmluvy.

10.6 	Pre účely dodržania a počítania zákonných lehôt formou elektronickej komunikácie je rozhodujúci okamih zverejnenia, okamih odoslania a okamih doručenia. Za okamih zverejnenia sa považuje čas vloženia a sprístupnenia dokumentu v systéme IS EVO. Okamih odoslania a okamih doručenia v rámci elektronickej komunikácie sa považuje za totožný, nakoľko momentom odoslania sa správa (informácia, dokument) okamžite dostáva do dispozičnej sféry adresáta a je len na jeho uvážení, kedy sa rozhodne s doručenou správou oboznámiť. Prečítanie elektronickej správy v systéme IS EVO záujemcom/uchádzačom alebo verejným obstarávateľom nemá súvis s momentom doručenia.

10.7 V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému IS EVO, ak to znemožní predloženie ponuky alebo iného dokumentu v čase pred uplynutím zákonnej alebo stanovenej lehoty, verejný obstarávateľ adekvátne predĺži stanovenú lehotu minimálne o čas výpadku, o čom elektronicky bude informovať všetky dotknuté osoby. V prípade predĺženia lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ zašle opravné oznámenie do Vestníka verejného obstarávania, pričom stanovenie novej lehoty bude zohľadňovať čas potrebný na jeho zverejnenie.

10.8 	V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nedodrží elektronický spôsob komunikácie pri predložení ponuky, bude jeho ponuka z verejného obstarávania vylúčená.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

  - V prípade nejasností, resp. potreby objasnenia podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie v stanovenej lehote.

  - Požiadavku o vysvetlenie je potrebné zaslať verejnému obstarávateľovi v súlade 
s § 48 zákona o verejnom obstarávaní v dostatočnom časovom predstihu, aby bol zabezpečený dostatočný časový priestor pre vypracovanie a sprostredkovanie kvalifikovanej odpovede všetkým záujemcom.

  - Záujemca, ktorý požiada o vysvetlenie, je povinný v rámci svojej žiadosti uviesť svoje identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno, adresa sídla alebo podnikania a IČO a to z dôvodu overenia totožnosti hospodárskeho subjektu, nakoľko verejný obstarávateľ je v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený poskytnúť odpoveď iba osobe, ktorá je v predmetnom verejnom obstarávaní záujemcom. V opačnom prípade, ak dopytujúci sa subjekt ani po dodatočnej výzve na uvedenie identifikácie nepredloží svoje identifikačné údaje, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na takúto žiadosť o vysvetlenie nereagovať.

  - Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, doručenú podľa bodov 11.1 až 11.3, verejný obstarávateľ sprístupní bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a to formou elektronickej pošty všetkým známym záujemcom a zároveň ju zverejní v profile verejného obstarávateľa, vedenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

  - Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr 
6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

  - Z dôvodu zabezpečenia komunikácie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami v zmysle bodu 11.1 až 11.5 je potrebné, aby záujemca, ktorý získal súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa vedenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie postupoval v súlade s pokynmi uvedenými v bode 2.2 súťažných podkladov.

- Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

  - Vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky je sa odporúča z dôvodu získania potrebných informácií  a oboznámenia sa záujemcu s  mimoriadne sťaženými miestnymi podmienkami a prevádzkovými  vplyvmi v mieste realizácie stavby. Tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť pri tvorbe súťažnej ponuky a verejný obstarávateľ počas realizácie nebude prihliadať na dodatočné požiadavky zo strany zhotoviteľa stavby z dôvodu, že pri vypracovaní ponuky tieto skutočnosti neboli zohľadnené. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

  - Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode so zodpovednou osobou podľa bodu 12.3.

  - Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky dostanú záujemcovia na obhliadke miesta dodania predmetu zákazky. Záujemcovia sa prihlásia u zodpovednej osoby.

Zodpovedná osoba:

- kpt. Mgr. Lukáš Malich

tel.: 033/283 1503, e-mail: lukas.malich@zvjs.sk

- pplk. Ing. Peter Kiripolský

tel.: 0905 583 674, 02/208 31 505, e-mail: peter.kiripolsky@zvjs.sk

Časť III.

##### Príprava ponuky

- Vyhotovenie ponuky

  - Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená 
v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

  - Ponuka predkladaná elektronicky musí byť predložená na dve samostatné časti nasledovne:

13.2.1   	časť A – ponuka

Táto časť obsahuje všetky požadované doklady a dokumenty.

Všetky doklady a dokumenty musia obsahovať v názve označenie, že sa jedná o časť A.

    - časť B – anonymizovaná časť ponuky

Táto časť obsahuje anonymizované kópie nasledovných dokladov:

- návrh na plnenie kritérií,

- doklady na účely preukázania splnenia podmienok účasti a neexistencie dôvodov na vylúčenie v zmysle časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov

Uchádzač berie na vedomie, že anonymizovaná časť ponuky bude po ukončení postupu zadávania zákazky v prípade úspešnosti jeho ponuky zverejnená v profile verejného obstarávateľa v zmysle § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuka bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje v tejto časti ponuky anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V prípade, ak ponuka bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje, atď.). Celý obsah anonymizovanej kópie ponuky (časť B) musí byť totožný s obsahom ponuky (časť A) s výnimkou anonymizovaných údajov, táto časť sa odporúča predložiť v skomprimovanej verzii. V prípade, že uchádzač nepredloží anonymizovanú časť ponuky, má sa za to, že verejnému obstarávateľovi udelil súhlas na zverejnenie dokumentov v takej podobe, ako boli predložené.

Všetky doklady a dokumenty (resp. skomprimovaný súbor) musia obsahovať v názve označenie, že sa jedná o časť B.

  - Pri predkladaní dokladov a dokumentov (ďalej len „dokumenty“) sa využívajú nasledovné spôsoby predloženia dokumentov:

    - elektronický originál dokumentu, ktorým sa rozumejú dokumenty podľa bodu 13.4,

    - sken dokumentu, ktorým sa rozumie dokument podľa bodu 13.5.

  - Elektronickým originálom dokumentu na účely tohto verejného obstarávania sa rozumie:

    - dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom podľa zákona 
č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - prevedenie originálneho listinného dokumentu do elektronickej podoby postupom pre zaručenú konverziu podľa § 36 zákona č. 305/2013 Z. z. a 
v súlade s vyhláškou Ministerstva Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investíciu a informatizáciu č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii v znení neskorších predpisov, alebo

    - dokument, ktorý bol pôvodne vyhotovený v listinnej alebo elektronickej forme,  pričom pravosť dokumentu je možné overiť v prístupných verejných databázach; dokument môže obsahovať faksimile podpisu oprávnenej osoby. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke uviesť internetovú adresu, kde je možné pravosť dokumentu overiť.

  - Skenom dokumentu pre účely tohto verejného obstarávania sa rozumie oskenovaný dokument, ktorý bol pôvodne vyhotovený v listinnej podobe.

  - Doklad/dokument, ktorý bol vydaný inou osobou než osobou uchádzača, sa po jeho oskenovaní a následnom podpísaní kvalifikovaným elektronickým podpisom nestáva elektronickým originálom dokumentu, nakoľko týmto spôsobom nie je zaručená jeho pravosť. Takýto dokument bude verejným obstarávateľom považovaný za sken dokumentu.

  - Uchádzačom predložené dokumenty v systéme IS EVO musia zodpovedať pôvodným originálnym dokladom a dokumentom.

  - Uchádzač môže podľa § 49 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní predložiť v ponuke kópie dokladov, pričom verejný obstarávateľ v prípade pochybností o ich pravosti, resp. na zabezpečenie riadneho procesu verejného obstarávania môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať o predloženie elektronického originálu dokumentu alebo dokumentov podľa bodu 13.3.1.

- Jazyk ponuky

  - Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku.

  - Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách.

  - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, uvedie v ponuke v dokumente „Návrh na plnenie kritérií“.

  - Cena musí byť stanovená v súlade s podmienkami uvedenými v časti B.1 Spôsob určenia ceny.

- Zábezpeka ponuky

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

###### Subdodávatelia a tretie osoby

  - V súlade s § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom uchádzača hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v prípade, ak ponuka uchádzača bude vyhodnotená ako úspešná.

  - Treťou osobou je hospodársky subjekt, prostredníctvom ktorého uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie v súlade s § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a/alebo technickú alebo odbornú spôsobilosť v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

  - V prípade využitia tretej osoby na účel podľa bodu 17.2 musí ucházač predložiť v rámci preukázania splnenia podmienok účasti písomnú zmluvu s touto osobou podľa § 33 ods. 2, resp. podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zo zmluvy musí explicitne vyplývať účel jej uzatvorenia, či uchádzač bude využívať iba zdroje alebo kapacity tejto osoby alebo či sa bude na predmete zákazky aj priamo podieľať. 
V prípade, že sa jedná o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami (napr. zoznam dodávok/stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona o verejnom obstarávaní), podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je možné využiť kapacity tretej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity využívajú.

  - Tretia osoba musí spĺňať a preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní /tretia osoba podľa  
§ 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nepreukazuje podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní / a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

  - V prípade, že zo zmluvy medzi uchádzačom a treťou osobou vyplýva, resp. malo by vyplývať nielen poskytnutie zdrojov alebo kapacít tejto osoby uchádzačovi, ale predmetom zmluvy bude aj priame podieľanie sa na plnení predmetu zákazky, takáto tretia osoba je zároveň subdodávateľom uchádzača. V takomto prípade predloží uchádzač aj dokument podľa bodu 17.6.

  - V prípade, že plnenie predmetu zákazky plánuje uchádzač zabezpečiť aj prostredníctvom subdodávateľa/subdodávateľov, uchádzač predloží čestné vyhlásenie dodávateľa/zhotoviteľa o subdodávkach.

###### Obsah ponuky

  - Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v elektronickej podobe.

  - Ponuka musí obsahovať potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov; Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:

- jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý si stiahne z profilu verejného obstarávateľa (vedenom na stránke ÚVO) a vyplní podľa manuálu ÚVO, prístupnom na adrese: http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html

  - Ponuka musí ďalej obsahovať:

    - krycí list ponuky, v súlade s prílohou č. 1 súťažných podkladov, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch,

    - návrh na plnenie kritérií, v súlade s prílohou č. 2 súťažných podkladov, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch,

    - dokument „Doplnenie obchodných a zmluvných podmienok“ v súlade s prílohou č. 3 súťažných podkladov, doplnený o požadované údaje a prílohy – predloženie celého znenia návrhu zmluvy sa nevyžaduje; dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch,

    - dokument „Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer“ (príloha dokumentu podľa bodu 18.3.3 a zároveň príloha č. 1 návrhu zmluvy),

- celková cena musí súhlasiť s celkovou vyhodnocovacou/zmluvnou cenou uvedenou v dokumente podľa bodu 18.3.2,

    - dokument „Rozpis zmluvnej ceny“ (príloha dokumentu podľa bodu 18.3.3 a zároveň príloha č. 2 návrhu zmluvy), doplnený o požadované údaje,

- celková cena musí súhlasiť s celkovou vyhodnocovacou/zmluvnou cenou uvedenou v dokumente podľa bodu 18.3.2,

    - dokument „Kalkulačný vzorec zhotoviteľa“ (príloha dokumentu podľa bodu 18.3.3 a zároveň príloha č. 3 návrhu zmluvy), doplnený o požadované údaje,

    - dokument „Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch“ (príloha dokumentu podľa bodu 18.3.3 a zároveň príloha č. 4 návrhu zmluvy), doplnený o požadované údaje; dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch,

    - dokument „Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod“ (príloha dokumentu podľa bodu 18.3.3 a zároveň príloha č. 5 návrhu zmluvy), doplnený o požadované údaje; dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch,

    - dokument súvisiaci s požiadavkami na predmet zákazky, ktoré sú definované v časti A.3 Požiadavky na predmet zákazky súťažných podkladov,

    - dokument „Čestné vyhlásenie uchádzača o vypracovaní ponuky“, v súlade s prílohou č. 4 súťažných podkladov; dokument doplnený o požadované údaje musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch,

    - v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, v súlade s prílohou č. 5 súťažných podkladov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu, vrátane vystavenia plnej moci pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

18.4 	Ak uchádzač v predchádzajúcom verejnom obstarávaní už predložil verejnému obstarávateľovi požadovaný doklad a ktorý je aktuálne a platný, nie je povinný takýto doklad predložiť. V takomto prípade uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety je povinný uviesť v ponuke identifikáciu verejného obstarávania s presnou identifikáciou časti ponuky, v ktorej sa tento doklad nachádza.

19.    Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Časť IV.

##### Predkladanie ponuky

- Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

  - Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, vytvorí do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy určitú právnu formu podľa § 829 Občianskeho zákonníka alebo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  - Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená z verejného obstarávania.

- Predloženie ponuky

  - Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

  - Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom systému IS EVO v lehote na predkladanie ponúk.

  - Spôsob predloženia ponuky je uvedený v príručkách zverejnených na stránke systému IS EVO v položke menu „Príručky“ na internetovej adrese uvedenej v bode 10.2 súťažných podkladov.

  - Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

- Miesto a lehota na predkladanie ponuky

  - Ponuky je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom systému IS EVO na internetovej adrese uvedenej v bode 10.3.

  - Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  06.09.2024 o 15:00 hod. Systém neumožňuje predloženie ponuky po uplynutí tejto lehoty.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Časť V.

##### Otváranie a vyhodnotenie ponúk

- Otváranie ponúk

  - Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese sídla verejného obstarávateľa, uvedenej v bode 1.

  - Otváranie ponúk sa uskutoční dňa  09.09.2024  o  08:00 hod.

  - Uchádzačom bude umožnená účasť na otváraní ponúk formou sprístupnenia ponúk prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku IS EVO v súlade s § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

- Spôsob vyhodnocovania ponúk

Verejný obstarávateľ bude po otváraní ponúk postupovať v súlade s § 66 ods. 7 a v súlade s § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tzv. reverzným, resp. superreverzným spôsobom, t. j. po vyhodnotení ponúk sa vykoná vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, resp. po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa vykoná vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

- Vysvetľovanie ponúk

  - Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

  - Uchádzač bude požiadaný o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka obsahovať mimoriadne nízku cenu. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady na predmet zákazky podľa určených podmienok a uvedie podrobnosti týkajúce sa časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

- Oprava chýb

  - Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Zrejmé chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené najmä v prípade:

    - rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená slovom,

    - rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,

    - preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,

    - nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.,

    - nesprávne uvedenej sumy v prípade nesprávneho zaokrúhlenia; v prípade zaokrúhlenia na iný ako určený počet desatinných miest, verejný obstarávateľ matematicky zaokrúhli sumu na správny počet desatinných miest,

    - inej zrejmej chyby, ktorú komisia vyhodnotí v súlade s § 53 ods. 1 ako zrejmú chybu v písaní a/alebo počítaní.

  - O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.

  - Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:

    - ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo

    - ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou v určenej lehote.

###### Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

  - Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:

    - podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní,

    - podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa 
§ 33 zákona o verejnom obstarávaní,

    - podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 a príp. podľa §§ 35 a 36 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:

    - podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

    - ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,

    - ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

  - V prípade, ak uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží uchádzač na základe žiadosti verejného obstarávateľa v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu.

  - Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov alebo nepredloží požadované doklady a informácie alebo predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé doklady alebo informácie alebo skreslené informácie, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti alebo nepredloží po písomnej žiadosti podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, resp. nenahradí osobu v zmysle § 40 ods. 5 písm. b) až e) zákona o verejnom obstarávaní v určenej lehote, alebo ak nastanú iné skutočnosti podľa § 40 ods. 6 až 8 zákona o verejnom obstarávaní, bude z verejného obstarávania vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia.

- Celkové vyhodnotenie ponúk

  - Po otváraní a vyhodnotení ponúk podľa bodov 24. až 28. vyhotoví komisia zápisnicu z vyhodnotenia ponúk.

  - Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorá bude obsahovať najvýhodnejší cenový návrh a bude spĺňať všetky podmienky určené verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom.

Časť VI.

##### Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

  - Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, atď.).

  - Za dôverné informácie je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

  - Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

  - Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa dostane alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho subdodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

- Opravné prostriedky

  - Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podľa 
§ 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, resp. podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní podať námietku.

  - Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku. Pri podaní námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g) a podaní námietok podľa § 170 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje povinnosť podania žiadosti o nápravu pred podaním námietky.

Časť VII.

##### Prijatie ponuky

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Všetkým dotknutým uchádzačom v zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.

  - Úspešnému uchádzačovi, ktorý splnil všetky podmienky verejného obstarávania, sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.

- Uzavretie zmluvy

  - Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebudú doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v súlade s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní alebo nesplní podmienky podľa bodu 33.3, nebude s týmto uchádzačom uzatvorená zmluva. V prípade, že podľa predchádzajúcej vety nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 56 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) a nie je zapísaný v RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu ani s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod je osoba definovaná v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní alebo ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa zákona o RPVS, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorých konečným užívateľom výhod je osoba definovaná v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia

  - Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 spôsobom podľa ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

§ 32 ods. 1 písm. a)

nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

	doloženým výpisom z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ako aj prokuristov, nie starším ako tri mesiace,

- doloženým výpisom z registra testov pre právnickú osobu, nie starším ako tri mesiace

Ak má uchádzač sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, v takom prípade:

- verejný obstarávateľ si môže bezúhonnosť vyššie uvedených fyzických osôb overiť sám, pričom v takomto prípade uchádzač môže namiesto výpisu z registra trestov predložiť dokument „Údaje potrebné pre overenie bezúhonnosti uchádzača v registri trestov“ v súlade s prílohou č. 6 súťažných podkladov,

- doklad o bezúhonnosti právnickej osoby uchádzač nepredkladá, verejný obstarávateľ má prístup do príslušného registra.

§ 32 ods. 1 písm. b)

nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

	doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne/poisťovní a Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace

Ak má uchádzač sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, v takom prípade doklady nepredkladá, verejný obstarávateľ má prístup do príslušných registrov.

§ 32 ods. 1 písm. c)

nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

	doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, nie staršie ako tri mesiace

Ak má uchádzač sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, v takom prípade doklady nepredkladá, verejný obstarávateľ má prístup do príslušných registrov.

§ 32 ods. 1 písm. d)

nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je 
v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

- doloženým potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace,

§ 32 ods. 1 písm. e)

je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

- doloženým dokladom o oprávnení dodať predmet zákazky

Ak má uchádzač sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike alebo Českej republike, v takom prípade doklad nepredkladá, verejný obstarávateľ má prístup do príslušného registra.

§ 32 ods. 1 písm. f)

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- doloženým čestným vyhlásením,

  - Podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného úradom uvedie túto skutočnosť v ponuke.

  - Ak uchádzač nemá sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt v Slovenskej republike a jeho krajina nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1 (podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní) alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt v štáte inom ako Slovenská republika a právo štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača, miesta jeho podnikania alebo obvyklého pobytu.

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia

  - Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:

§ 33 ods. 1 písm. a)

- vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,

- uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že nemá vedený účet v iných bankách, ako v tých, ktorých vyjadrenie predkladá vo svojej ponuke

Minimálna požadovaná úroveň:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti plniť finančné záväzky a to, že uchádzač nebol v predchádzajúcich troch rokoch (2021, 2022 a 2023) a taktiež nie je v súčasnosti v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bežný účet nie je a nebol predmetom exekúcie. Vyjadrenie banky/bánk nesmie byť staršie ako 3 mesiace odo dňa stanoveného ako termín na predkladanie ponúk. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predkladá, nemá vedené účty a ani žiadne záväzky.

  - Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 okrem písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

V takomto prípade uchádzač predloží:

- písomnú zmluvu s treťou osobou podľa podmienok bodu 2.2 tejto časti (A.2) súťažných podkladov,

- čestné vyhlásenie tretej osoby, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (okrem dokladu podľa bodu 1.5) a že u nej neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti

  - Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:

§ 34 ods. 1 písm. b)

- zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa 
§ 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač predloží zoznam dodávok stavebných prác s cenou realizácie min. 2 mil. EUR bez DPH (pre každú dodávku samostatne), kde predmetom dodávky boli rovnaké alebo obdobné stavebné práce ako je predmet zákazky, t. j. výstavba, rekonštrukcia budov, za sledované obdobie (v závislosti od vzniku alebo prevádzkovania činnosti), pričom:

- celkový objem dodávok v súčte za obdobie 5 rokov musí byť v objeme min. 12 mil. EUR bez DPH,

- min. 1 dodávka musí byť v hodnote 6 mil. eur bez DPH.

- predmetné skutočnosti musia z predloženého zoznamu jednoznačne vyplývať

V zozname dodávok uchádzač uvedie:

- názov alebo obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,

- názov stavby a stručný opis predmetu zákazky,

- rok realizácie diela,

- zmluvnú cenu za dodávku predmetu zákazky bez DPH,

- lehotu uskutočnenia prác,

- miesto uskutočnenia prác,

- kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií (meno zodpovednej osoby, jej funkcia a telefonický kontakt).

Predmetný zoznam musí byť doplnený potvrdeniami podľa predchádzajúcich pokynov.

§ 34 ods. 1 písm. g)

- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov

Minimálna požadovaná úroveň:

Za kľúčových pracovníkov sa na účely realizácie predmetu zákazky považujú manažér stavby a stavbyvedúci.

Manažér stavby – predloží:

- profesijný životopis na základe ktorého preukáže min. 10 rokov odbornej praxe a skutočnosť, že vykonával funkciu kľúčového pracovníka – manažéra stavby najmenej 5 rokov. Životopis musí obsahovať minimálne meno a priezvisko dotknutej osoby, vzťah dotknutej osoby k uchádzačovi, dátum a podpis dotknutej osoby; v prípade referenčných stavieb: názov a sídlo odberateľa, názov stavby, stručný popis stavby, investičný náklad stavby, obdobie realizácie stavby od - do, funkcia dotknutej osoby na stavbe.

/Pozn.: Manažér stavby je nadriadeným pracovníkom stavbyvedúceho; koordinuje chod na základe harmonogramu postupu prác, koordinuje činnosť subdodávateľov, zúčastňuje sa kontrolných dní a pod./

Stavbyvedúci – predloží:

- osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,

- profesijný životopis na základe ktorého preukáže aspoň 5 rokov odbornej praxe a že vykonával funkciu stavbyvedúceho najmenej 3 roky na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, 
t. j. výstavba, rekonštrukcia budov. Životopis musí obsahovať minimálne meno a priezvisko dotknutej osoby, vzťah dotknutej osoby k uchádzačovi, dátum a podpis dotknutej osoby; v prípade referenčných stavieb: názov a sídlo odberateľa, názov stavby, stručný popis stavby, investičný náklad stavby, obdobie realizácie stavby od - do, funkcia dotknutej osoby na stavbe.

Osoby vo funkcii manažér stavby a stavbyvedúci, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, budú uvedené v zmluve a budú sa podieľať v navrhnutých pozíciách na plnení predmetu zmluvy.

§ 35

- certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva kvality uchádzačom podľa normy ISO 9001 v oblasti, ktorá súvisí s predmetom zákazky (t. j. výstavba, rekonštrukcia budov) alebo opis prijatých opatrení na zabezpečenie kvality; verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov

§ 36

- certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 v oblasti, ktorá súvisí s predmetom zákazky (t. j. výstavba, rekonštrukcia budov) alebo opis prijatých opatrení na zabezpečenie kvality; verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov

  - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby (ďalej aj „tretia osoba“), bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

V takomto prípade uchádzač predloží:

- písomnú zmluvu s treťou osobou podľa podmienok bodu 3.2 tejto časti (A.2) súťažných podkladov,

- čestné vyhlásenie tretej osoby, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a že u nej neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

A.3  POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

V prípade, že uchádzač pri spracovaní zmluvnej ceny za uskutočnenie predmetu zákazky použije „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, uchádzač predloží:

- dokument „Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy“, ktorý je potrebné predložiť v rámci ponuky uchádzača do IS EVO.

Dokument „Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy“, ako doplňujúci dokument k ocenenému výkazu výmer, bude vypracovaný v členení podľa poskytnutého výkazu výmer na HSV a PSV práce, oddiel a číslo položky 
s uvedením ekvivalentnej dodávky. Ak uchádzač tento prehľad nevypracuje alebo niektorú zložku do neho nezahrnie, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač ocenil výrobky a zariadenia uvedené v poskytnutom výkaz výmer a projekte stavby. Po uzavretí zmluvy bude uvedený prehľad tvoriť súčasť oceneného výkazu výmer uchádzača v písomnej forme – v listinnej podobe a aj na samotnom CD označenom „ekvivalenty“.

A.4  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

- Definícia kritéria

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je NAJNIŽŠIA CENA.

- Spôsob určenia vyhodnocovacej ceny

  - Cena musí byť stanovená podľa bodu 15. súťažných podkladov, časti B.1 Spôsob určenia ceny, čl. IV. Cena diela návrhu zmluvy a v súlade s prílohou č. 2, ktorou je „Návrh na plnenie kritérií“.

  - Vyhodnocovacou cenou bude celková cena za dielo vrátane DPH.

  - Celkovú cenu je potrebné uviesť na dve desatinné miesta.

- Vyhodnotenie ponúk

Úspešnou ponukou, ktorú verejný obstarávateľ prijme, bude ponuka uchádzača, ktorá bude obsahovať najnižšiu vyhodnocovaciu cenu.

B.1  SPÔSOB URČENIA CENY

- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách.

- Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

- Celková cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, 
t. j. sumár všetkých ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom.

- Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu, pričom ceny nesmú byť vyjadrené číslom „0“ ani záporným číslom. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a predpokladaného množstva príslušnej položky predmetu zákazky. Nepripúšťa sa stanovovať zľavu na sumárnu cenu položkového rozpočtu. Prípadná zľava musí byť zakomponovaná v jednotlivých položkách.

- Uchádzač musí dodržať udané množstvá (aj v tonách aj v percentách) aj pre položky presun hmôt. V prípade, že v poskytnutom rozpočte nie sú hodnoty v percentách udané, môže ich uchádzač stanoviť sám.

- Nepripúšťajú sa akékoľvek iné zmeny a zásahy do poskytnutých výkazov výmer mimo zmien povolených v týchto súťažných podkladoch.

- V prípade, že uchádzač pri spracovaní zmluvnej ceny za uskutočnenie predmetu zákazky použije „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia oproti výrobkom a zariadeniam definovaným v projektovej dokumentácii, dopracuje k ocenenému výkazu výmer „Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy“ v členení podľa poskytnutého výkazu výmer na HSV a PSV práce, oddiel a číslo položky s uvedením ekvivalentnej dodávky. Ak uchádzač tento prehľad nevypracuje alebo niektorú položku do neho nezahrnie, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač ocenil výrobky a zariadenia uvedené v poskytnutom výkaze výmer a projekte stavby. Po uzavretí zmluvy bude uvedený prehľad tvoriť súčasť oceneného výkazu výmer uchádzača v písomnej forme – v listinnej podobe a aj na samotnom CD označenom „ekvivalenty“.

- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  - navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  - sadzba DPH a výška DPH,

  - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.  Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke v dokumente „Návrh na plnenie kritérií“.

- Navrhovanú jednotkovú cenu je potrebné uviesť v súlade s prílohou č. 2, ktorou je „Návrh na plnenie kritérií“ a časťou „A. 3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov (celková cena sa uvádza v eurách zaokrúhlená na dve desatinné miesta).

B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS“.

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom riešenia je komplexná obnova objektov s celkovou zastavanou plochou 
2 482 m², ktoré boli pôvodne využívané ako autoopravovňa pre nákladné a osobné vozidlá 
s technickým zázemím a vybavením (SO 34) a sociálna budova ústrednej automobilovej opravovne (SO 22). Realizáciou rekonštrukcie príde k odstráneniu časti stavby a k zmene účelu užívania stavby. Hlavnou funkciou objektov bude poskytovanie priestorov pre vzdelávanie s možnosťou ubytovania pre účastníkov vzdelávania, vytvorenie zázemia pre lektorov a administratívu a tiež vytvorenie služobných bytov pre zamestnancov ÚVTOS a ÚVV Leopoldov.

Dispozičné riešenie:

Na 1.NP sa nachádzajú učebne, viacúčelová športová miestnosť a šatne, multifunkčná miestnosť pre 100 osôb, knižnica, zázemie pre lektorov, administratívnych pracovníkov a vedenie, technické miestnosti, sklady, služobný apartmán, miestnosť pre prvú pomoc, upratovačku, horizontálne a vertikálne komunikačné priestory, sociálne zázemie a garáž pre vozový park ÚVTOS a ÚVV Leopoldov. Viacúčelová športová miestnosť, multifunkčná miestnosť a garáž sú priestory vedené cez 2 podlažia. 2.NP má ubytovaciu časť s jednoizbovými služobnými bytmi pre ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, ku ktorým prislúchajú aj skladovacie priestory. Na tomto poschodí sa tiež nachádza časť s ubytovaním pre 8 lektorov  a tiež 2 počítačové učebne, suchá strelnica, posilňovňa, miestnosť pre voľnočasové aktivity, kuchynka, miestnosť pre upratovačku, sociálne zázemie, komunikačné priestory. V časti multifunkčnej miestnosti je z 2.NP prístupná galéria. Na 3.NP je navrhnutých 25 ubytovacích buniek pre 100 účastníkov vzdelávania. Nachádza sa tu aj kuchynka, miestnosť pre upratovačku, sklad bielizne a skladové priestory.

Objekty budú napojené na vnútro areálové inžinierske siete a komunikácie. Bližšia špecifikácie pre jednotlivé profesie (vonkajší vodovod, kanalizácia splašková, dažďová, VN a NN prípojka, trafostanica) je uvedená v PD.

Postup stavebných prác a montáž technologických zariadení je potrebné prispôsobiť a realizovať podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre zabezpečenie neprerušenej prevádzky väzenského areálu počas rekonštrukcie. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
v súťažnom návrhu uchádzača rovnako ako tak aj pri postupe stavebných prác a montáži technologických zariadení zohľadniť požiadavku na zabezpečenie nepretržitej dodávky energií pre pôvodné objekty ústavu. V areáli sú obmedzené skladové priestory. Tieto obmedzenia musí zhotoviteľ počas realizácie demontážnych, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a zariadení strpieť.

Všetky potrebné informácie záujemcovia získajú na obhliadke, pričom tieto informácie o mieste realizácie predmetnej zákazky sú dôležité pre účely správneho výpočtu návrhu zmluvnej ceny.

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v nasledovnej dokumentácii:

- výkaz výmer – podklad pre ocenenie (príloha č. 8 súťažných podkladov),

- projektová dokumentácia (príloha č. 9 súťažných podkladov).

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

  - Obchodné a zmluvné podmienky predložené verejným obstarávateľom nie je prípustné uchádzačom meniť.

  - Uchádzač nepredkladá celý návrh zmluvy, ale doplnenie požadovaných údajov predloží na dokumente „Doplnenie obchodných a zmluvných podmienok“ v súlade s prílohou č. 3 súťažných podkladov.

  - Uchádzač môže verejnému obstarávateľovi na samostatnom liste predložiť návrh doplňujúcich zmluvných ustanovení, ktoré nemajú vplyv na podstatné náležitosti zmluvy a ktoré navrhuje zapracovať do zmluvy. Návrh doplňujúcich zmluvných ustanovení sa môže týkať výhradne skutočností, ktoré nemenia podmienky určené verejným obstarávateľom – zmena zmluvy je neprípustná. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ich neakceptovať.

  - Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača v prípade nedodržania podmienok stanovených v tejto časti súťažných podkladov.

Z M L U V A

/návrh/

Návrh zmluvy tvorí samostatnú prílohu č. 10 k súťažným podkladom.

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo

Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer

Výkaz výmer tvorí samostatnú prílohu č. 8 k súťažným podkladom.

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Rozpis zmluvnej ceny podľa výkazu výmer

Inštitút vzdelávania ZVJS

„Rekonštrukcia SO34 ÚAO a SO22 Sociálna časť ÚAO, 
ÚVTOS a ÚVV Leopoldov“

| Por. č. | Oddiel | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO 00 Búracie práce a demontáže (1.1 až 1.6) |  |
| 1.1 | SO 00 Búracie práce – ASR |  |
| 1.2 | SO 00.a Búracie práce – ÚK |  |
| 1.3 | SO 00.b Demontáž ELI a osvetlenie |  |
| 1.4 | SO 00.c Demontáž bleskozvod |  |
| 1.5 | SO 00.d Demontáž SLP |  |
| 1.6 | SO 00.e Búracie práce ZTI |  |
| 2 | SO 22, SO 034 - Inštitút vzdelávania ZVJS (Sumár 2.1 až 2.12) |  |
| 2.1 | SO 22, SO 034 Inštitút vzdelávania ZVJS - ASR |  |
| 2.2 | SO 22, SO 034a Inštitút vzdelávania ZVJS - ZTI |  |
| 2.3 | SO 22, SO 034b Inštitút vzdelávania ZVJS – VZT a chladenie |  |
| 2.4 | SO 22, SO 034c Inštitút vzdelávania ZVJS - ÚK |  |
| 2.5 | SO 22, SO 034d Inštitút vzdelávania ZVJS – ELI a osvetlenie |  |
| 2.6 | SO 22, SO 034e Inštitút vzdelávania ZVJS - ochrana pred bleskom |  |
| 2.7 | SO 22, SO 034f Inštitút vzdelávania ZVJS - SLP |  |
| 2.8 | SO 22, SO 034g Inštitút vzdelávania ZVJS - EPS |  |
| 2.9 | SO 22, SO 034h Inštitút vzdelávania ZVJS – EPS západná vrátnica |  |
| 2.10 | SO 22, SO 034i Inštitút vzdelávania ZVJS - HSP |  |
| 2.11 | SO 22, SO 034j Inštitút vzdelávania ZVJS – ozvučenie m.č. 1.27 |  |
| 2.12 | SO 22, SO 034k Inštitút vzdelávania ZVJS – ozvučenie m.č. 2.09 |  |
| 3 | SO 101 – Vonkajší vodovod |  |
| 4 | SO 102 – Kanalizácia splašková |  |
| 5 | SO 103 – Kanalizácia dažďová |  |
| 6 | SO 201 – VN prípojka |  |
| 7 | SO 202 – NN prípojka |  |
| 8 | SO 202a Napojenie pôvodných rozvodov NN |  |
| 9 | SO 203 – Trafostanica |  |
|  | Cena spolu bez DPH (Sumár 1 až 9) |  |
|  | Rozpočtová rezerva 8 % (z ceny spolu bez DPH) |  |
|  | Cena vrátane rozpočtovej rezervy bez DPH |  |
|  | DPH 20% |  |
|  | Cena celkom s DPH |  |

meno, priezvisko a podpis osoby

oprávnenej konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

Kalkulačný vzorec zhotoviteľa

Kalkulačný vzorec k stanoveniu nákladov prác, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer:

Cena = H + M + OPN (...%) + VR (...%) + SR (...%) + Z (...%)

- Priamy materiál(H)

- Mzdové náklady (M)

- Ostatné priame náklady (OPN)

- Výrobná réžia (VR)

- Správna réžia (SR)

- Zisk (Z)

Priamy materiál (H)

Oceňuje sa nákupnou cenou zvýšenou o obstarávaciu prirážku –      %.

Mzdové náklady (M)

Patria sem náklady na mzdy výrobných robotníkov a obsluhy stavebných strojov a zariadení.

| Tarifný stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základná hodinová sadzba v €/hod. |  |  |  |  |  |  |  |

Ostatné priame náklady (OPN)      %

Sú náklady, ktoré vznikajú:

- z povinných odvodov z priamych miezd za zamestnancov (zdravotné, nemocenské, úrazové, starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti atď.),

- prepravné náklady,

- všetky ostatné vzniknuté náklady.

Nepriame náklady       %

Do tejto položky sa započítavajú všetky prvotné aj druhotné náklady, ktoré súvisia s priamym riadením výroby – výrobná réžia (VR) a súvisiace s riadením a správou organizácie - správna réžia (SR), ktoré nemožno stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku.

Zisk (Z)      %

Do cien stavebných prác je možné zakalkulovať len tzv. primeraný zisk.

Hodinové zúčtovanie sadzby (HZS)

| Tarifný stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV €/hod. |  |  |  |  |  |  |  |
| PSV a Montáž €/hod |  |  |  |  |  |  |  |

HSV – hlavná stavebná výroba

PSV – pomocná stavebná výroba

meno, priezvisko a podpis osoby

oprávnenej konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch

Príloha č. 4 k Zmluve

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Uchádzač:

| Obchodné meno |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Zapísaná v |  |
| Zastúpená |  |

Č e s t n e    v y h l a s u j e m,

že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je „Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS“  zabezpečíme výhradne vlastnými kapacitami.

alebo (ponechá sa iba správna verzia)

že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je „Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS“ zabezpečíme vlastnými kapacitami a prostredníctvom nižšie uvedeného subdodávateľa/subdodávateľov:

Priami subdodávatelia

Subdodávateľ 1*: ......................................................................................................................................................

Predmet subdodávky: .................................................................................................................................................

Podiel subdodávky (%): .......................... vo finančnom vyjadrení (eur bez DPH): ....................................................

| Obchodné meno |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa sídla |  |  |
| IČO |  |  |
| Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa * |  |  |
| 1. | Meno a priezvisko |  |
|  | Adresa pobytu |  |
|  | Dátum narodenia |  |
| 2. | Meno a priezvisko |  |
|  | Adresa pobytu |  |
|  | Dátum narodenia |  |

*Poznámka: použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Subdodávatelia subdodávateľov

Subdodávateľ subdodávateľa: ....................... (doplní sa obchodné meno subdodávateľa)...................................

Subsubdodávateľ 1*: ...............................................................................................................................................

Predmet subsubdodávky: ...........................................................................................................................................

Podiel subsubdodávky (%)**: ........................ vo finančnom vyjadrení (eur bez DPH)**: ..........................................

| Obchodné meno |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa sídla |  |  |
| IČO |  |  |
| Osoba/osoby oprávnená/é konať za subsubdodávateľa * |  |  |
| 1. | Meno a priezvisko |  |
|  | Adresa pobytu |  |
|  | Dátum narodenia |  |
| 2. | Meno a priezvisko |  |
|  | Adresa pobytu |  |
|  | Dátum narodenia |  |

*Poznámka: použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

**Uvedie sa podiel v % z ceny hodnoty subdodávky pôvodného subdodávateľa a celková hodnota subsubdodávky v eur bez DPH.

Som/sme si vedomý/í právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

V ................, dňa .......................

titul, meno, priezvisko

oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 5 k Zmluve

Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod

v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

Uchádzač / subdodávateľ / subsubdodávateľ:

| Obchodné meno alebo názov |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania |  |
| IČO |  |
| Zastúpená |  |

Č e s t n e    v y h l a s u j e m,

že ako hospodársky subjekt povinný zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RVPS“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RVPS“), som zapísaný v RVPS a osoby, ktoré sú v RVPS zapísané ako moji koneční užívatelia výhod, nie sú osobami, ktoré sú definované v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní; konkrétne ide o nasledovné osoby:

- prezident Slovenskej republiky,

- člen vlády,

- vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

- vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

- súdca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

- generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,

- verejný ochranca práv,

- predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

- štátny tajomník,

- generálny tajomník služobného úradu,

- prednosta okresného úradu,

- primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta,

- predseda vyššieho územného celku.

Som/sme si vedomý/í právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

titul, meno, priezvisko

oprávnenej osoby uchádzača / subdodávateľa / subsubdodávateľa

Poznámka:

Čestné vyhlásenie predkladá uchádzač za každý hospodársky subjekt v pozícii uchádzača, subdodávateľa a subdodávateľa subdodávateľa (za každého zvlášť), ktorého hodnota za plnenie podľa budúcej zmluvy za uvedený predmet zákazky bude jednorazovo vo výške viac ako 100.000 eur bez DPH, resp. za viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia vo výške viac ako 250.000 eur bez DPH.

Príloha č. 1

súťažných podkladov

- KRYCÍ LIST PONUKY

- Identifikácia verejného obstarávateľa

| Názov | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby |
| --- | --- |
| Adresa sídla | Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov |
| IČO | 00738271 |

Názov zákazky: „Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS“

Identifikačné údaje uchádzača:

(ak je uchádzačom skupina dodávateľov, uvedú sa všetci členovia skupiny, t. j. použije sa tabuľka toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

| Obchodné meno |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| IČ DPH |  |
| Bankové spojenie |  |
| IBAN |  |
| SWIFT (BIC) kód |  |
| Tel. |  |
| e-mail |  |
| Oprávnené osoby k podpisu ponuky |  |
| Veľkosť podniku uchádzača* | mikro / malý / stredný / veľký** |

*  podľa odporúčania Komisie 2003/361/ES (viď tabuľka nižšie)

** nehodiace sa preškrtnúť

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

Čestne vyhlasujem/e, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som/sme nevyvíjal/i a nebudem/e vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu môjho/nášho postavenia v súťaži,

- som/sme neposkytol/neposkytli a neposkytnem/e akejkoľvek, čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

- budem/e bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem/e verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Čestne vyhlasujem/e, že:

- všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, nie sú pozmenené a sú skutočné,

- zoznam súborov a dokladov, uvedený nižšie, je kompletný a úplný,

- súhlasím/e so všetkými, t. j. aj zmluvnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom,

- kópia ponuky (časť B) neobsahuje osobné údaje ani utajované skutočnosti (dôverné), a nesiem/e plnú zodpovednosť za obsah, ktorý bude na profile verejného obstarávateľa zverejnený.

OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA

/Uchádzač uvedie súpis všetkých dokladov, dokumentov a potvrdení, ktoré tvoria súčasť jeho ponuky/

titul, meno, priezvisko

oprávnenej osoby uchádzača

-------------------------------------------------

Veľkosť podniku uchádzača podľa odporúčania Komisie 2003/361/ES:

Definícia MSP podľa odporúčania Komisie 2003/361/ES:

| Podnik | Počet pracovníkov | a zároveň | Ročný obrat | alebo | Ročná bilančná suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikro | < 10 |  | ≤ 2 mil eur |  | ≤ 2 mil eur |
| Malý | < 50 |  | ≤ 10 mil eur |  | ≤ 10 mil eur |
| Stredný | < 250 |  | ≤ 50 mil eur |  | ≤ 43 mil eur |

Príloha č. 2

- súťažných podkladov

- NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky:   Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS

Postup verejného obstarávania: 	verejná súťaž podľa § 66

Obchodné meno uchádzača:	...................................................................................................

Adresa (sídlo):			...................................................................................................

Kritérium   „Najnižšia cena“

| Predmet | Cena s DPH |
| --- | --- |
| Celková cena za dielo |  |

- V ............................. dňa ....................

titul, meno, priezvisko

oprávnenej osoby uchádzača

*Poznámka:

Celková cena vrátane DPH musí korešpondovať s cenou spolu s DPH, uvedenou na dokumente „Rozpis zmluvnej ceny“, ktorý tvorí prílohu č. 2 k zmluve.

Príloha č. 3

- súťažných podkladov

DOPLNENIE OBCHODNÝCH A ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Uchádzač:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Adresa sídla: |  |
| IČO: |  |

Prílohy „Doplnenia obchodných a zmluvných podmienok“ tvoria:

- Príloha č. 1 – „Rozpočet  stavby – ocenený výkaz výmer“,

- Príloha č. 2 – „Rozpis zmluvnej ceny“,

- Príloha č. 3 – „Kalkulačný vzorec zhotoviteľa“

- Príloha č. 4 – „Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch“,

- Príloha č. 5 – „Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod“.

/Prílohy č. 1 – 5 musia tvoriť súčasť ponuky uchádzača./

Vyhlasujem, že súhlasím s obchodnými a zmluvnými podmienkami, určenými verejným obstarávateľom.

V ....................., dňa ...............

titul, meno, priezvisko

oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 4

súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie uchádzača o vypracovaní ponuky

v súlade s § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Uchádzač:

| Obchodné meno alebo názov |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania |  |
| IČO |  |
| Zastúpená |  |

Č e s t n e    v y h l a s u j e m,

že celú ponuku na predmet zákazky „Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS“ som vypracoval sám, resp. prostredníctvom svojich zamestnancov.

alebo (ponechá sa iba správna verzia)

že ponuka na predmet zákazky „Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS“ bola vypracovaná aj nasledovnou osobou/nasledovnými osobami, resp. boli použité podklady nasledovnej osoby/nasledovných osôb:

1.

| Meno a priezvisko / obchodné meno alebo názov |  |
| --- | --- |
| Adresa pobytu / sídlo alebo miesto podnikania |  |
| IČO (ak bolo pridelené) |  |

2.

| Meno a priezvisko / obchodné meno alebo názov |  |
| --- | --- |
| Adresa pobytu / sídlo alebo miesto podnikania |  |
| IČO (ak bolo pridelené) |  |

3.

| Meno a priezvisko / obchodné meno alebo názov |  |
| --- | --- |
| Adresa pobytu / sídlo alebo miesto podnikania |  |
| IČO (ak bolo pridelené) |  |

*použije sa toľko krát, koľko krát je potrebné

V ....................., dňa ...............

titul, meno, priezvisko

oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 5

súťažných podkladov

/len pre skupinu dodávateľov/

Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov

      - Vyhlasujeme, ako skupina dodávateľov, že v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme pred uzatvorením zmluvy o dielo z dôvodu riadneho plnenia zmluvy právne vzťahy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      - Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, že budeme ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny dodávateľov vyplývajúce zo zmluvy na dodanie predmetu zákazky.

      - Skupina dodávateľov udeľuje splnomocnenie

................................................................................................................................................,

(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)

na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa postupu zadávania zákazky na predmet zákazky „Rekonštrukcia SO 34 ÚAO a SO 22 Sociálna časť ÚAO, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Inštitút vzdelávania ZVJS“.

Dátum: .........................

Podpisy členov skupiny:

titul, meno, priezvisko

oprávnenej osoby člena skupiny*

Poznámka:

*použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné, t. j. uvedie sa meno, priezvisko a podpis všetkých členov skupiny dodávateľov alebo osôb oprávnených za nich konať v záväzkových vzťahoch.

Príloha č. 6

súťažných podkladov

Údaje potrebné pre overenie bezúhonnosti uchádzača

v registri trestov

podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Overovaná osoba 1*:

| Meno osoby: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priezvisko osoby: |  |  |  |
| Rodné priezvisko osoby: |  |  |  |
| Rodné číslo: |  |  |  |
| Pohlavie: | žena / muž / nezistené** |  |  |
| Číslo OP: |  | alebo číslo pasu: |  |
| Dátum narodenia osoby: |  |  |  |
| Miesto narodenia osoby: |  |  |  |
| Okres narodenia v SR: |  | alebo štát narodenia: |  |
| Matka je: | známa / neznáma** |  |  |
| Meno matky: |  |  |  |
| Priezvisko matky: |  |  |  |
| Rodné priezvisko matky: |  |  |  |
| Otec je: | známy / neznámy** |  |  |
| Meno otca: |  |  |  |
| Priezvisko otca: |  |  |  |

Inštrukcie k vyplneniu údajov:

Je potrebné vyplniť všetky požadované údaje, okrem nasledovnej výnimky:

- v riadku, kde sa vyskytuje „alebo“, stačí vyplniť iba jeden z požadovaných údajov

- ak je matka alebo otec neznámy, nevypĺňa sa meno a prievisko tejto neznámej osoby

_____________________________________

Poznámka:

*použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné

**nehodiace sa prečiarknúť

Príloha č. 7

súťažných podkladov

Zoznam referencií

Zoznam referencií tvorí samostatnú prílohu č. 7 k súťažným podkladom.